VIBECODE MASTER PLAN

KẾS HOẠCH HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI ERP

SCAN → RRI → VISION → BLUEPRINT → TASK GRAPH

Methodology: Vibecode Kit v6.0

Role: Chủ thầu (Contractor) | Target: 1,368,037 LOC Ecosystem

Ngày: 27/03/2026 | Version: 1.0

# MỤC LỤC

# PHẦN 1: RRI REPORT — KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGƯỢC

## 1.1. Decisions Log

| ID | Vấn đề | Quyết định | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | Khách hàng mục tiêu | DN Sản xuất vừa-lớn (100-1000+ NV) | P0 |
| DEC-002 | Mô hình kinh doanh | Open-core + Premium, Tier-based (Basic/Pro/Enterprise) | P0 |
| DEC-003 | Ưu tiên phát triển | Tất cả 4: Tích hợp + Kế toán + AI Copilot + E-commerce | P0 |
| DEC-004 | Timeline | Agile — Phát triển liên tục, ship khi ready | P0 |
| DEC-005 | Pricing tiers | Basic/Pro/Enterprise tier-based | P1 |
| DEC-006 | Team size | 1-3 người, AI-assisted dev (Vibecode) | P0 |
| DEC-007 | Kế toán VN | Full: VAS + e-Invoice + e-Tax + IFRS | P0 |
| DEC-008 | E-commerce | Chưa cần ngay, phase sau | P2 |
| DEC-009 | Ship strategy | Full suite cùng lúc — tích hợp hết rồi ship | P1 |
| DEC-010 | Customization | Full API customization (REST/GraphQL + SDK) | P1 |

## 1.2. Requirements Matrix

| REQ-ID | Yêu cầu | Mô tả | Pri | Blueprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | API Gateway thống nhất | Tất cả modules qua 1 entry point duy nhất | P0 | BLUEPRINT-3.1 | PLANNED |
| REQ-002 | SSO / Unified Auth | Keycloak SSO, đăng nhập 1 lần dùng tất cả | P0 | BLUEPRINT-3.2 | PLANNED |
| REQ-003 | Event Bus | Giao tiếp async giữa modules (RabbitMQ/NATS) | P0 | BLUEPRINT-3.3 | PLANNED |
| REQ-004 | Master Data Sync | Đồng bộ Customer/Product/Employee | P0 | BLUEPRINT-3.4 | PLANNED |
| REQ-005 | Module Kế toán (ACC) | VAS + e-Invoice + e-Tax + IFRS | P0 | BLUEPRINT-4 | PLANNED |
| REQ-006 | AI Copilot | NLP query, predictive analytics, cross-module | P1 | BLUEPRINT-5 | PLANNED |
| REQ-007 | Unified Dashboard | KPI từ tất cả modules trên 1 màn hình | P1 | BLUEPRINT-3.5 | PLANNED |
| REQ-008 | Tier-based Licensing | Feature flags cho Basic/Pro/Enterprise | P1 | BLUEPRINT-6 | PLANNED |
| REQ-009 | Full API + SDK | REST/GraphQL API docs, SDK cho extensions | P1 | BLUEPRINT-7 | PLANNED |
| REQ-010 | Merge HRM + HRM-AI | 1 module HRM duy nhất, giảm trùng lặp | P0 | BLUEPRINT-8 | PLANNED |
| REQ-011 | Nâng cấp PM | Từ Alpha 40% lên Beta 70%+ | P1 | BLUEPRINT-9 | PLANNED |
| REQ-012 | Chuẩn hóa Framework | Tất cả modules lên Next.js 16 + React 19 | P2 | BLUEPRINT-10 | PLANNED |
| REQ-013 | E-commerce Integration | Shopee/Lazada/TikTok Shop API | P2 | BLUEPRINT-11 | PLANNED |
| REQ-014 | Documentation Portal | API docs + User manual + Deployment guide | P1 | BLUEPRINT-12 | PLANNED |
| REQ-015 | CI/CD Pipeline thống nhất | GitHub Actions cho tất cả modules | P0 | BLUEPRINT-13 | PLANNED |

# PHẦN 2: VISION — TẦM NHÌN HOÀN THIỆN

## 2.1. Kiến trúc mục tiêu

Chuyển đổi từ 8 modules độc lập ("islands") sang một hệ sinh thái tích hợp thống nhất ("continent") thông qua Integration Layer. Kiến trúc mục tiêu:

PRESENTATION LAYER Unified Dashboard ¦ Module UIs (React 19) ¦ Mobile PWA ¦ AI Copilot Chat ↓↓↓ INTEGRATION LAYER (NEW) API Gateway (Kong) ¦ SSO (Keycloak) ¦ Event Bus (NATS) ¦ Master Data Service ↓↓↓ BUSINESS MODULES MRP (95%) ¦ HRM (merge 80%) ¦ CRM (70%) ¦ TPM (85%) ¦ OTB (55%) ACC (NEW 0%) ¦ PM (40%) ¦ ExcelAI (65%) ↓↓↓ INFRASTRUCTURE LAYER PostgreSQL ¦ Redis ¦ S3 ¦ Docker/K8s ¦ GitHub Actions ¦ Monitoring (Sentry+Prometheus)

## 2.2. Tier-based Product Strategy

|  | BASIC (Free) | PRO ($) | ENTERPRISE ($$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modules | HRM cơ bản CRM cơ bản PM ExcelAI | + MRP đầy đủ + OTB + Kế toán (VAS) + TPM | + AI Copilot + IFRS + E-commerce + Custom SDK |
| Users | ≤ 5 users | ≤ 50 users | Unlimited |
| Support | Community forum | Email + Chat | 24/7 SLA + Dedicated |
| Deploy | Docker self-host | + Managed Cloud | + On-premise + HA |
| API | REST (rate-limited) | REST + GraphQL | + SDK + Webhooks |

## 2.3. Tech Stack thống nhất

Chuẩn hóa toàn bộ hệ sinh thái về một tech stack duy nhất để giảm maintenance cost cho team nhỏ:

| Layer | Công nghệ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4 | Chuẩn hóa theo OTB (module mới nhất) |
| Backend API | NestJS 10 + Prisma 7 | Chuẩn hóa theo TPM (module chuẩn nhất) |
| Database | PostgreSQL 16 + Prisma ORM | Đã thống nhất, giữ nguyên |
| Auth | Keycloak SSO + OIDC | Thay thế NextAuth/JWT/MSAL phân mảnh |
| API Gateway | Kong Gateway (OSS) | Rate limiting, routing, auth, analytics |
| Event Bus | NATS JetStream | Nhẹ hơn Kafka, phù hợp team nhỏ |
| Cache | Redis (Upstash cho cloud, self-host cho on-prem) | Đã dùng ở MRP, mở rộng |
| AI/ML | Anthropic Claude + FastAPI ML service | Đã tích hợp, mở rộng cross-module |
| DevOps | Docker + K8s + GitHub Actions | Chuẩn hóa CI/CD cho tất cả |
| Docs | Docusaurus + Swagger/OpenAPI | Portal docs thống nhất |

# PHẦN 3: BLUEPRINT — THIẾT KẾS CHI TIẾT

## 3.1. Roadmap 4 Phases (Agile)

Với team 1-3 người và AI-assisted dev, mỗi phase kéo dài 2-3 tháng, ship incrementally:

PHASE 1: FOUNDATION

Timeline: Q2/2026 (Tháng 4-6)

Mục tiêu: Xây nền tảng tích hợp, merge HRM, chuẩn hóa pipeline

- TIP-001: Setup Monorepo + Turborepo cho toàn bộ hệ sinh thái

- TIP-002: Deploy Keycloak SSO + Migrate auth từng module

- TIP-003: Deploy Kong API Gateway + Route tất cả modules

- TIP-004: Deploy NATS JetStream + Event schema registry

- TIP-005: Merge HRM + HRM-AI thành 1 module

- TIP-006: Master Data Service (Customer/Product/Employee sync)

- TIP-007: CI/CD Pipeline thống nhất (GitHub Actions)

- TIP-008: Feature Flags system (cho tier-based licensing)

PHASE 2: ACCOUNTING + INTEGRATION

Timeline: Q3/2026 (Tháng 7-9)

Mục tiêu: Xây module Kế toán, tích hợp đầu tiên giữa MRP-ACC-OTB

- TIP-009: Module ACC — Hệ thống tài khoản (Chart of Accounts) theo TT200/TT133

- TIP-010: Module ACC — Sổ cái tổng hợp (General Ledger) + Sổ nhật ký

- TIP-011: Module ACC — Công nợ phải thu/phải trả (AP/AR)

- TIP-012: Module ACC — Hóa đơn điện tử (e-Invoice: VNPT/Viettel/FPT)

- TIP-013: Module ACC — Thuế điện tử (e-Tax: VAT, TNDN, TNCN)

- TIP-014: Module ACC — Báo cáo tài chính (Bảng CDKT, KQKD, LCTT)

- TIP-015: Integration MRP → ACC (auto-posting sản xuất → kế toán)

- TIP-016: Integration OTB → ACC (bán hàng → công nợ → doanh thu)

- TIP-017: Unified Dashboard v1 (KPI từ MRP + ACC + HRM)

PHASE 3: AI COPILOT + POLISH

Timeline: Q4/2026 (Tháng 10-12)

Mục tiêu: AI Copilot, nâng cấp PM, Full API + SDK, IFRS

- TIP-018: AI Copilot — NLP Query Engine (hỏi bằng tiếng Việt, trả lời từ data)

- TIP-019: AI Copilot — Predictive Analytics (demand forecast, churn, turnover)

- TIP-020: AI Copilot — Smart Automation (auto-approve, auto-reorder, alerts)

- TIP-021: Nâng cấp PM: Prisma DB + API + Real Gantt + Resource planning

- TIP-022: Module ACC — IFRS song song (dual-standard reporting)

- TIP-023: GraphQL API layer + SDK generation (TypeScript/Python)

- TIP-024: Documentation Portal (Docusaurus + Swagger + User guides)

- TIP-025: Chuẩn hóa CRM + OTB lên Next.js 16 + React 19

PHASE 4: SCALE + MARKET

Timeline: Q1-Q2/2027

Mục tiêu: E-commerce, multi-tenant, go-to-market, beta customers

- TIP-026: E-commerce — Shopee/Lazada/TikTok Shop API integration

- TIP-027: E-commerce — Omnichannel inventory sync + order routing

- TIP-028: Multi-tenant architecture (schema isolation per tenant)

- TIP-029: Managed Cloud deployment (auto-provision, billing, monitoring)

- TIP-030: Performance & Security audit (load test, pen test, SOC2 prep)

- TIP-031: Beta program với 3-5 khách hàng sản xuất

- TIP-032: Go-to-market: website, demo, pricing page, onboarding flow

# PHẦN 4: TASK GRAPH — PHỤ THUỘC & ƮU TIÊN

## 4.1. Dependency Map

Sơ đồ phụ thuộc giữa các TIP, thể hiện thứ tự thực hiện bắt buộc:

PHASE 1: FOUNDATION (Critical Path) TIP-001 (Monorepo) ───┬─► TIP-002 (SSO) ───┬─► TIP-005 (Merge HRM) ├─► TIP-003 (Gateway)─┤ ├─► TIP-004 (Events) ─┴─► TIP-006 (Master Data) ├─► TIP-007 (CI/CD) TIP-008 (Feature Flags) PHASE 2: ACCOUNTING (Parallel Tracks) TIP-009 (COA) ─► TIP-010 (GL) ─┬─► TIP-011 (AP/AR) ─┬─► TIP-014 (Reports) ├─► TIP-012 (e-Invoice)│ └─► TIP-013 (e-Tax) └─► TIP-015..016 (Integration) └─► TIP-017 (Dashboard v1) PHASE 3: AI + POLISH (Parallel) TIP-018 (NLP) ─► TIP-019 (Predict) ─► TIP-020 (Automation) TIP-021 (PM upgrade) ¦ TIP-022 (IFRS) ¦ TIP-023 (SDK) ¦ TIP-024 (Docs) PHASE 4: SCALE (Sequential) TIP-026..027 (E-com) ─► TIP-028 (Multi-tenant) ─► TIP-029..032 (Launch)

## 4.2. TIP Details — Phase 1 (Critical Path)

| TIP-001 | Setup Monorepo + Turborepo |
| --- | --- |
| Effort | 3-5 ngày |
| Priority | P0 (Blocker) |
| Dependencies | Không |
| Context | Hiện 8 modules độc lập, mỗi module 1 repo. Cần gộ vào 1 monorepo. |
| Specifications | 1. Tạo root monorepo với Turborepo 2. Move 8 modules vào apps/ 3. Tạo packages/shared (types, utils, UI components) 4. Tạo packages/database (shared Prisma schemas) 5. Cấu hình turbo.json cho build/test/lint pipeline 6. Setup workspace dependencies |
| Acceptance Criteria | GIVEN monorepo setup WHEN chạy turbo build THEN tất cả 8 modules build thành công AND shared packages resolve đúng |

| TIP-002 | Deploy Keycloak SSO |
| --- | --- |
| Effort | 5-7 ngày |
| Priority | P0 |
| Dependencies | TIP-001 |
| Context | Hiện dùng NextAuth (CRM,HRM), JWT (TPM), MSAL (OTB) riêng rẽ. |
| Specifications | 1. Deploy Keycloak với Docker 2. Tạo realm ERP với roles: admin, manager, user, viewer 3. Configure OIDC clients cho từng module 4. Migrate user data từ NextAuth/JWT 5. Thêm OIDC middleware cho tất cả modules 6. MSAL bridge cho OTB (Azure AD federation) |
| Acceptance Criteria | GIVEN user đăng nhập tại module bất kỳ WHEN chuyển sang module khác THEN không cần đăng nhập lại AND roles/permissions đồng bộ |

| TIP-003 | Deploy Kong API Gateway |
| --- | --- |
| Effort | 3-5 ngày |
| Priority | P0 |
| Dependencies | TIP-001 |
| Context | Các module chưa có entry point chung. |
| Specifications | 1. Deploy Kong Gateway (Docker) 2. Cấu hình routes: /api/mrp/*, /api/crm/*, ... 3. Rate limiting plugin (per tier) 4. JWT validation plugin (Keycloak integration) 5. Request/response logging 6. Health checks cho từng upstream |
| Acceptance Criteria | GIVEN API Gateway running WHEN request đến /api/{module}/* THEN route đúng module, auth check pass AND rate limit theo tier của user |

| TIP-004 | Deploy NATS JetStream Event Bus |
| --- | --- |
| Effort | 3-4 ngày |
| Priority | P0 |
| Dependencies | TIP-001 |
| Context | Các module không giao tiếp được với nhau. |
| Specifications | 1. Deploy NATS Server + JetStream 2. Định nghĩa event schema registry (JSON Schema) 3. Core events: order.created, inventory.updated, employee.created, invoice.generated 4. Tạo packages/events (shared event types + publisher/subscriber) 5. Dead letter queue cho failed events 6. Event replay capability |
| Acceptance Criteria | GIVEN MRP publish event order.created WHEN OTB subscribe order.created THEN OTB nhận event < 100ms AND event schema validated |

| TIP-005 | Merge HRM + HRM-AI |
| --- | --- |
| Effort | 5-7 ngày |
| Priority | P0 |
| Dependencies | TIP-002 |
| Context | 2 modules trùng 70% chức năng, gây confusion và maintenance cost. |
| Specifications | 1. Audit chức năng trùng/khác giữa HRM và HRM-AI 2. Lấy HRM-AI làm base (nhiều feature hơn) 3. Migrate unique features từ HRM sang 4. Merge Prisma schemas (176 + 37 models → deduplicate) 5. Merge test suites 6. Update API routes + deprecate HRM old endpoints |
| Acceptance Criteria | GIVEN merged HRM module WHEN tất cả API routes củ hoạt động THEN 0 regression, test coverage >= 80% AND LOC giảm >= 20% so với tổng 2 module |

# PHẦN 5: ƯỞC TÍNH & RIỆU RO

## 5.1. Ước tính effort toàn bộ

| Phase | TIPs | Ngày | LOC mới (ước) | LOC refactor | Team |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1: Foundation | 8 | 30-45 | ~25,000 | ~180,000 | 1-2 dev + AI |
| P2: Accounting | 9 | 45-60 | ~120,000 | ~30,000 | 1-2 dev + AI |
| P3: AI + Polish | 8 | 40-55 | ~80,000 | ~50,000 | 1-3 dev + AI |
| P4: Scale | 7 | 50-70 | ~90,000 | ~40,000 | 2-3 dev + AI |
| TỔNG | 32 | 165-230 | ~315,000 | ~300,000 |  |

Tổng LOC dự kiến sau hoàn thành: ~1,683,000 LOC (hiện tại 1,368,037 + 315,000 mới). Với AI-assisted development (Vibecode), năng suất ước tính gấp 3-5x so với traditional dev, rút ngắn timeline đáng kể.

## 5.2. Ma trận rủi ro

| Rủi ro | Mức | Giải pháp | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Team quá nhỏ cho scope lớn | CAO | AI-assisted dev, ưu tiên ruthless, ship MVP từng module | Tất cả |
| Kế toán VN phức tạp (TT200, thuế) | CAO | Tham khảo Misa/Fast, hire kế toán viên tư vấn, test với dữ liệu thực | Phase 2 |
| Migration auth gây downtime | TB | Dual-auth period (old + Keycloak), migrate từng module, rollback plan | Phase 1 |
| Monorepo migration phá build | TB | Git subtree merge, giữ history, CI validate sau mỗi module move | Phase 1 |
| AI Copilot hallucination với data nhạy cảm | TB | RAG với data thực, guard rails, human-in-the-loop cho financial data | Phase 3 |
| E-commerce API thay đổi thường xuyên | THẤP | Adapter pattern, abstract layer, unit test cho mỗi marketplace | Phase 4 |

# PHẦN 6: VIBECODE WORKFLOW CHO TẪNG TIP

Mỗi TIP sẽ được thực hiện theo quy trình Vibecode 3 vai trò:

QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỖI TIP 1. CHỦ THẦU (Claude Chat) → Chuẩn bị TIP đầy đủ context + specs + AC 2. CHỦ NHÀ (Lâm) → Review TIP, approve hoặc request changes 3. THỢ (Claude Code) → Nhận TIP → Scan → Implement → Self-test → Report 4. CHỦ THẦU → Review Completion Report → VERIFY theo AC 5. Nếu PASS → Đánh dấu DONE, chuyển TIP tiếp theo 6. Nếu FAIL → Debug Protocol (9 bước) → Fix → Re-verify

## 6.1. Cách sử dụng tài liệu này

Bước 1: Mở Claude Chat (Chủ thầu), paste TIP cần thực hiện + context từ document này.

Bước 2: Chủ thầu sẽ chi tiết hóa TIP, bổ sung file structure, code patterns, edge cases.

Bước 3: Copy TIP đã chi tiết hóa sang Claude Code (Thợ thi công) để implement.

Bước 4: Thợ report lại Completion Report. Chủ thầu verify theo AC.

Bước 5: Lặp lại cho TIP tiếp theo. Mỗi sprint 1-2 tuần hoàn thành 2-4 TIPs.

## 6.2. Checkpoint Gates

| Gate | Điều kiện Pass | Fail → Action |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 → Phase 2 | Monorepo build thành công SSO login cross-module OK Gateway route tất cả modules Events publish/subscribe OK HRM merged, tests pass | BLOCK Phase 2 Debug Protocol Không được bỏ qua |
| Phase 2 → Phase 3 | Kế toán: COA + GL + AP/AR hoạt động e-Invoice xuất được HD MRP → ACC auto-posting OK Dashboard hiển thị KPI | BLOCK Phase 3 Ưu tiên fix ACC trước Không ship không kế toán |
| Phase 3 → Phase 4 | AI Copilot query data đúng PM upgrade xong API docs published Full suite test pass | Có thể skip AI Copilot PM có thể defer API docs bắt buộc |

# PHẦN 7: KẾT LUẬN & HÀNH ĐỘNG TIẾSP THEO

Tài liệu này là BLUEPRINT hoàn chỉnh để chuyển đổi hệ sinh thái ERP 1.37M LOC từ 8 modules độc lập thành một nền tảng ERP tích hợp, cạnh tranh được với Odoo/ERPNext và các giải pháp Việt Nam như MISA/Bravo.

Hành động ngay (Tuần này):

- Bắt đầu TIP-001: Setup Monorepo + Turborepo cho toàn bộ 8 modules

- Song song: Research Keycloak deployment config cho TIP-002

- Review tài liệu này, confirm APPROVED hoặc request changes

Cam kết của Chủ thầu:

Tôi (Chủ thầu AI) sẽ chi tiết hóa từng TIP trước khi giao cho Thợ thi công, verify từng Completion Report theo Acceptance Criteria, và đảm bảo không TIP nào bị bỏ qua mà không qua Checkpoint Gate.

Với Vibecode methodology + AI-assisted development, team 1-3 người hoàn toàn có thể hoàn thành 32 TIPs trong 8-12 tháng, đưa hệ sinh thái ERP đến production và có khách hàng đầu tiên.